Администрация муниципального района

«Ульяновский район»

- Калужской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от  _25.09.2013                                                               №_461

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района « Ульяновский район».

В целях дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образований «Ульяновский район» и дальнейшего улучшения условий жизнедеятельности населения на территории района администрация муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район» и считать ее вступившей в силу с 01 января 2014 года. (Приложение).

2.Постановление главы администрации МР «Ульяновский район» от 01 марта 2011 года № 115 «Об утверждении муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории МР «Ульяновский район» считать утратившим силу с 01 января 2014 года.

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Пучкова И.Н.

Глава администрации                                                       Анисимов А.И.

Испол. Шатров М.Г

Тел. 2-18-34

- Паспорт

муниципальной  программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район».

| 1. Наименование муниципальной целевой программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 2. Заказчик Программы | Администрация муниципального района «Ульяновский район» |
| 3. Разработчики Программы | Администрация муниципального района «Ульяновский район» -комитет по экономике и управлению имуществом администрации МР «Ульяновский район»; - отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства благоустройства и экологии администрации МР «Ульяновский район»; - комитет финансов по Ульяновскому району |
| 4. Исполнители основных мероприятий Программы | Администрация муниципального района «Ульяновский район» -комитет по экономике и управлению имуществом администрации МР «Ульяновский район»; - отдел ЖКХ, архитектуры, дорожного строительства благоустройства и экологии администрации МР «Ульяновский район»; - комитет финансов по Ульяновскому району |
| 5. Дата принятия решения о разработке | Распоряжение Главы администрации муниципального района «Ульяновский район» от «23» августа 2013 года № 654 «О разработке муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района «Ульяновский район» |
| 6. Цели и задачи Программы | Основной целью Программы является: - создание экономического механизма стимулирующего дальнейшее планомерное, рациональное развитие коммунальной инфраструктуры на территории района; - сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в финансировании. Задачи Программы: - обеспечение учета используемых финансовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района; - формирование условий для снижения издержек в сфере коммунальных услуг; - обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств; |
| 7. Сроки и этапы реализации | Срок реализации Программы 2014-2016 годы. |
| 8. Перечень основных мероприятий Программы | Выполнение работ по подготовке проектно-сметной документации; строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры; рациональное использование имеющихся объектов; выявление и постановка на учет бесхозяйных объектов коммунального хозяйства на территории района. |
| 9. Объёмы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в период 2014-2016 годы: всего - 196320,0 тыс. руб., в т. ч. 2014г –72140,0 тыс. руб., 2015г – 72090,0 тыс. руб, 2016г – 52090,0 тыс. руб В т.ч. -за счет средств муниципального бюджета -6320,0 тыс. руб; - за счет областного бюджета – 190000,0 тыс руб. |
| 10. Ожидаемые результаты | Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную эффективность объектов коммунальной инфраструктуры МР «Ульяновский район», надежность и качество коммунальных услуг. Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 5 лет. |
| 11. Контроль за реализацией Программы | Общее руководство, координацию и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Ульяновский район» в порядке установленным Уставом муниципального района «Ульяновский район». |

- Введение

Настоящая Программа разработана в целях продолжения  работы по выполнению положений постановления Правительства Калужской области от 31.12.2009г № 572 «Об утверждении первоочередных мер по сокращению энергетических издержек  в бюджетном секторе и повышении энергетической эффективности региональной экономики», дальнейшему совершенствованию положений муниципальной целевой Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МР «Ульяновский район» утвержденной Постановлением главы администрации МР «Ульяновский район» от  01 марта 2011 года № 115

2.Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является:                                                                  - создание экономического механизма стимулирующего дальнейшее планомерное, рациональное развитие коммунальной  инфраструктуры на территории района;

- сокращение нерационального потребления услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении , сокращение потребности в финансировании.

Задачи Программы:

- обеспечение учета используемых финансовых  ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры на территории муниципального района;;

- формирование условий для снижения издержек и повышения качества коммунальных услуг;

- обеспечение финансовой стабилизации, экономия бюджетных средств;

3.Срок и этапы реализации программы.

Реализация мероприятий Программы намечена на 2014 – 2016 годы. Сроки реализации мероприятий могут корректироваться и изменятся в зависимости от наличия необходимых финансовых средств в бюджетах организаций  (предприятий).

4.Перечень мероприятий Программы.

Перечень объектов на базе которых проводится реализация мероприятий Программы приводится в приложении 1.

Для реализации мероприятий Программы необходимо:

- подготовить недостающую проектно-сметную документацию по реконструкции объектов.

- выполнить работы по строительству и реконструкции объектов согласно утвержденной проектно-сметной документации за счет выделяемых средств.

5.Финансовое обеспечение Программы.

Общий объем финансирования Программы составит 196320,0       тыс.. руб., в том числе: 2014 год –72140,0 тыс. руб., 2015 год –72090,0 тыс. руб., 2016г – 52090,0 тыс. руб.

6.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.

Программа позволит экономить энергоресурсы, снизить уровень роста стоимости жилищно-коммунальных услуг, повысит социальную и ресурсную эффективность объектов коммунальной инфраструктуры МР «Ульяновский район, надежность и качество коммунальных услуг.

Реализация  Программы стимулирует потребителей экономить потребляемые ресурсы, внедрять энергосберегающие технологии.

Срок окупаемости данных мероприятий составит от 3 до 5 лет.

7. Исполнители Программы.

Администрация муниципального района «Ульяновский район», организации всех форм собственности привлекаемые в соответствии с действующим законодательством для исполнения Программы.

8.Контроль за ходом реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального района «Ульяновский район» в порядке установленном Уставом муниципального района «Ульяновский район».

Приложение №1

к муниципальной программе «Комплексное развитие

систем коммунальной

инфраструктуры на территории МР «Ульяновский район»

Мероприятия муниципальной программы   «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории МР «Ульяновский район»

| № п/п | Наименование проводимых мероприятий | Необходимо выделить средств на проведение мероприятий, в тыс. руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 г |  | 2015 г | 2016 г |  |
| 1. | Подготовка проектно-сметной документации для строительства газовых сетей, водопроводов, сетей водоотведения и т.п. | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 2. | Перенос газовой котельной с. Дудоровский (больница) в с. Ульяново | 150,0 | - |  | - |  |
| 3. | Выявление и постановка на кадастровый учет бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |
| 4. | Обслуживание сетей газоснабжения на территории муниципального образования | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |
| 5. | Строительство очистных сооружений в с. Ульяново: 1-я очередь 2-яочередь | - - | 70 000,0 |  | - 50 000,0 |  |
| 6. | Строительство очистных сооружений в с. Заречье | 70 000,0 | - |  | - |  |
| 7. | Обеспечение коммунальной инфраструктурой выделяемых под строительство земельных участков, в том числе выделяемых по программе оказания помощи многодетным семьям | 230,0 | 330,0 |  | 330,0 |  |
| 8. | Страхование опасных производственных объектов | 150,0 | 150,0 |  |  | 150,0 |
| 9. | Ремонт и реконструкция узлов учета газа | 60,0 | 60,0 |  |  | 60,0 |
|  | Всего : В т. ч. муниципальный бюджет: Областной бюджет: | 72140,0 2140,0 70 000,0 | 72090,0 2090,0 70 000,0 |  |  | 52090,0 2090,0 50 000,0 |