

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЛОСОВО-ДУДИНО»**

**УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 01 апреля 2024 г. № 14**

**Об утверждении плана проведения месячника и субботников по наведению чистоты и порядка на территории сельского поселения «Село Волосово-Дудино»**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в целях наведения чистоты и порядка на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Волосово-Дудино», улучшения противопожарной, санитарно-эпидемиологической обстановки, администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план мероприятий по благоустройству на территории населенных пунктов сельского поселения «Село Волосово-Дудино», в период проведения месячника по санитарной уборке и благоустройству (приложение N 1).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования, подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Ульяновский +район» в разделе «Сельские поселения».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации СП «Село Волосово-Дудино» А.Н.Фирсова**

Приложение N 1  
к постановлению администрации  
СП «Село Волосово-Дудино»»  
от 01.04.2024 г. №14

**ПЛАН**

**мероприятий по благоустройству территории сельского поселения «Волосово-**

**Дудино», в период проведения месячника по санитарной уборке и**

**благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Переодичность | Ответственные исполнители |
| 1. | Подготовка проекта плана проведения субботников | 01.04.2024 г. 02.04.2024 г. |  | Администрация СП «Село Волосово-Дудино» |
| 2. | Проведение работ по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий жилых домов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Ежедневно до приведения в надлежащее состояние. | Жители сельского поселения « Село Волосово-Дудино» |
| 3. | Организация, проведение работ по приведению в надлежащее состояние объектов социально-культурного назначения и прилегающих территорий. | апрель до 30.04.2024г | Ежедневно до приведения прилегающей территории в надлежащее состояние | Зав. секторами СДК, Библиотекари сельских библиотек д.Жильково и с.Волосово-Дудино |
| 4. | Проработка вопросов с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по уточнению проводимых работ по подведомственным объектам | 08.04 2024г 22.04.2024 г. | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее по мере необходимости | Зав.отделением «Почта России»  ООО «ТиЭйч Рус Калужский»,  КФХ Туманян Э.А. |
| 5. | Организация, проведение мероприятий по уборке мест общего пользования на территории сельских населённых пунктов | До 30.04.2024г | Ежедневно до наведения на подведомственных территориях надлежащего порядка. Далее 2 раза в месяц в весенне-летнем периоде. | Администрация сельского поселения «Село Волосово-Дудино», жители населенных пунктов |
| 6. | Территория вдоль дорог местного значения | до 07.05.2024г. | Ежедневно, до наведения в полосе отвода, соответствую-щего порядка. | Администрация СП «Село Волосово-Дудино» |
| 7. | Обустройство противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов | Апрель. По мере схода снежного покрова | Обновление по мере необходимости | Администрация СП «Село Волосово-Дудино» |